АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЬВОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АРКАДАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 20 февраля 2025 года № 7-р	с. Львовка

Об утверждении Плана мероприятий по организации безопасного пропуска паводковых вод на территории Львовского МО Аркадакского муниципального района в период весеннего половодья 2025 года

В целях своевременного осуществления необходимых мер по подготовке и пропуску паводковых вод, безопасности жизни людей и животных, материальных ценностей, объектов коммунально-технического, промышленного и социально-бытового назначения, а также сохранности от разрушений дорог, мостов от возможного затопления при интенсивном таянии снега в весенний период 2024 года, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и на основании Устава Львовского муниципального образования Аркадакского муниципального района Саратовской области:

- Утвердить План мероприятий Львовского муниципального

образования Аркадакского муниципального района Саратовской области по организации безопасного пропуска паводковых вод на территории Львовского МО Аркадакского муниципального образования и обеспечению безаварийной работы организаций района в паводковый период 2025 года. (приложение № 1).

Глава Львовского МО	А.П. Аввакумова

### Приложение № 1

### к распоряжению

### администрации Львовского МО

от 20. 02. 2025 г № 7-р

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению пропуска паводковых вод в 2025 году

по Львовскому муниципальному образованию

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание паводковой комиссии | до 20.02.2025 г. | Аввакумова А.П- глава Львовского МО |
| 2. | Организация и проведение заседаний паводковой комиссии | в соответствии с планом работы комиссии | Председатель (секретарь) паводковой комиссии |
| 3 | Уточнение наличия плавсредств, других материально-технических ресурсов, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | до 20.02.2025 г. | Аввакумова А.П- глава Львовского МО, руководители с/х предприятий (по согласованию) |
| 4 | Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного подтопления, а так же количество животных, и предоставление их в паводковую комиссии администрации Аркадакского муниципального района Саратовской области | До20.02.2025 г. | Аввакумова А.П- глава Львовского МО, паводковая комиссия |
| 5 | Организация очистки от снега и льда водопропускных отверстий труб на дорогах, очистка подъездных дорог к зданиям и сооружениям от снега | до 01.03.2025 г. | Аввакумова А.П- глава Львовского МО |
| 6 | Обследование жилых домов, находящихся в ожидаемой зоне подтопления, разработка плана перехода населения в другие помещения. Предусмотрение создания запасов для снабжения населения продуктами питания. Выявление всех лиц, нуждающихся в госпитализации и принятие мер к их доставке в ЦРБ | На период паводка | Аввакумова А.П- глава Львовского МО, специалисты администрации Львовского МО |
| 7 | Организация работы временных водомерных постов | До вскрытия рек | Аввакумова А.П- глава Львовского МО |
| 8 | Создание необходимых запасов топлива, смазочных и других материалов для обеспечения устойчивой и безопасной работы в период весеннего половодья | до 20.02.2025 г. | Аввакумова А.П- глава Львовского МО |
| 9 | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения | на период паводка | Аввакумова А.П- глава Львовского МО, специалисты администрации Львовского МО |
| 10 | Снабжение продуктами питания, медикаментами населения на случай эвакуации из затопленных (подтопленных) зон | Весь период | Аввакумова А.П- глава Львовского МО |
| 11 | Создание запасных мест для размещения скота, выводимого из зон возможного затопления | До 20.02.2025 г. | Аввакумова А.П- глава Львовского МО, председатель паводковой комиссии |
| 12 | Организация санитарной очистки зон возможного затопления | До 20.03.2025 г. | Аввакумова А.П- глава Львовского МО |
| 13 | Оказание содействия в паводковых зонах страховой защиты строений, домашнего имущества и животных, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, а также зданий, сооружений, имущества, принадлежащих юридическим лицам | весь период | Аввакумова А.П- глава Львовского МО, специалисты администрации Львовского МО |

Верно:

Специалист администрации

Львовского МО	В. Н. Саушкина