АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЬВОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АРКАДАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 06 февраля 2023 года        № 7-р                                             с. Львовка

Об образовании паводковой                                                                                                       комиссии на территории

Львовского муниципального

образования

На основании распоряжений администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района от 03.02.2023 г. № 22-р «О создании паводковой   комиссии Аркадакского муниципального района на 2023 год», от 03.02.2023 г. № 23-р «О мероприятиях по подготовке безаварийного пропуска паводковых вод по территории Аркадакского муниципального района в период весеннего половодья 2023 года», в целях организации пропуска паводковых вод в 2023 году, обеспечения безопасности жизни людей на территории Львовского МО:

2. Утвердить состав паводковой комиссии Львовского муниципального образования Аркадакского муниципального района, (приложение № 1).

2. Установить, что решение паводковой комиссии по вопросам обеспечения безопасного пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка являются обязательными для руководителей предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Львовского муниципального образования независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2023 году согласно приложению, (приложение № 2)

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Львовского МО                                               А.П. Аввакумова

### Приложение № 1 к распоряжению

### администрации Львовского МО

от 06. 02. 2023 г № 7-р

СОСТАВ

паводковой комиссии Львовского МО

| Председатель комиссии | Специалист 1 категории администрации Львовского МО | Свинцов Николай Александрович |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | Специалист 1 категории администрации Львовского МО | Маринцова Наталья Николаевна |
| Секретарь комиссии | Главный специалист администрации Львовского МО | Шишкова Наталья Викторовна |
| Члены комиссии | Глава КФХ «Урожай»(по согласованию) | Колосов Владимир Анатольевич |
|  | Начальник отдельного пожарного поста № 53 с. Алексеевка (по согласованию) | Зарубин Александр Алексеевич |
|  | Индивидуальный предприниматель (по согласованию) | Цветков Андрей Александрович |
|  | Заведующий ФАПом с. Алексеевка (по согласованию) | Мачульский Алексей Владимирович |
|  | Заведующий ФАПом с. Ивановка (по согласованию) | Штапова Наталья Вячеславовна |
|  | Заведующий ФАПом с. Львовка (по согласованию) | Зуйко Александра Николаевна |
|  | Мастер Ивановского участка РЭС, (по согласованию) | Космынин Николай Васильевич |
|  | Участковый уполномоченный полиции МО МВД РФ «Аркадакский» (по согласованию) |  |
|  | Глава фермерского хозяйства «С. Ю. Сисин » | Сисин Сергей Юрьевич |

Верно: Главный специалист

администрации Львовского МО                           Н.В. Шишкова

### Приложение № 2 к распоряжению

### администрации Львовского МО

от 06. 02. 2023 г № 7-р

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению пропуска паводковых вод в 2023 году

по Львовскому муниципальному образованию

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание паводковой комиссии | до 17.02.2023 г. | Аввакумова А.П- глава Львовского МО |
| 2. | Организация и проведение заседаний паводковой комиссии | в соответствии с планом работы комиссии | Председатель (секретарь) паводковой комиссии |
| 3 | Уточнение наличия плавсредств, других материально-технических ресурсов, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | до 17.02.2023 г. | Аввакумова А.П- глава Львовского МО, руководители с/х предприятий (по согласованию) |
| 4 | Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного подтопления, а так же количество животных, и предоставление их в паводковую комиссии администрации Аркадакского муниципального района Саратовской области | До17.02.2023 г. | Аввакумова А.П- глава Львовского МО, паводковая комиссия |
| 5 | Организация очистки от снега и льда водопропускных отверстий труб на дорогах, очистка подъездных дорог к зданиям и сооружениям от снега | до 01.03.2023 г. | Аввакумова А.П- глава Львовского МО |
| 6 | Обследование жилых домов, находящихся в ожидаемой зоне подтопления, разработка плана перехода населения в другие помещения. Предусмотрение создания запасов для снабжения населения продуктами питания. Выявление всех лиц, нуждающихся в госпитализации и принятие мер к их доставке в ЦРБ | На период паводка | Аввакумова А.П- глава Львовского МО, специалисты администрации Львовского МО |
| 7 | Организация работы временных водомерных постов | До вскрытия рек | Аввакумова А.П- глава Львовского МО |
| 8 | Создание необходимых запасов топлива, смазочных и других материалов для обеспечения устойчивой и безопасной работы в период весеннего половодья | до 17.02.2023 г. | Аввакумова А.П- глава Львовского МО |
| 9 | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения | на период паводка | Аввакумова А.П- глава Львовского МО, специалисты администрации Львовского МО |
| 10 | Снабжение продуктами питания, медикаментами населения на случай эвакуации из затопленных (подтопленных) зон | Весь период | Аввакумова А.П- глава Львовского МО |
| 11 | Создание запасных мест для размещения скота, выводимого из зон возможного затопления | До 17.02.2023 г. | Аввакумова А.П- глава Львовского МО, председатель паводковой комиссии Свинцов Н.А. |
| 12 | Организация санитарной очистки зон возможного затопления | До 01.03.2023 г. | Аввакумова А.П- глава Львовского МО |
| 13 | Оказание содействия в паводковых зонах страховой защиты строений, домашнего имущества и животных, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, а также зданий, сооружений, имущества, принадлежащих юридическим лицам | весь период | Аввакумова А.П- глава Львовского МО, специалисты администрации Львовского МО |

Верно: Главный специалист

администрации Львовского МО                           Н.В. Шишкова